Planning

**Floris**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dag | Taak | Tijd |
| 19-03-2019 | Schets/wireframe | 30 min |
| 19-03-2019 | Styleguide | 45 min |
| 25-03-2019 | Éen Media Query | 1 uur |
| 26-03-2019 | Tabel met ID, email en WW | 1 uur |
| 26-03-2019 | Website testen | 1 uur |

**Florian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dag | Taak | Tijd |
| 19-03-2019 | Overzicht MoSCoW-methode | 30 min |
| 19-03-2019 | Media Optimaliseren | 1 uur |
| 25-03-2019 | HTML en CSS maken | 2 uur |
| 26-03-2019 | Implementeren op live omgeving | 1 uur |

**Beide**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dag | Taak | Tijd |
| 25-03-2019 | PHP coderen | 5 uur |
| 26-03-2019 | PHP coderen | 5 uur |